#  Obrazac za prioritizaciju projekata za Jedinstvenu listu sektorskih infrastrukturnih projekata (SSPP):

# Sektor životne sredine, Bosna i Hercegovina

## **Uvodne informacije**

*U Obavještenju Evropske komisije (EK) članovima Upravnog odbora WBIF, naglašavajući "Podršku zemljama Zapadnog Balkana za infrastrukturne investicione projekte za period 2014-2020" (Ref Ares (2014) 2188025 -. 02/07/2014 ), definisana je nova metodologija rada prema zahtjevima EU za podršku infrastrukturnim investicijama na Zapadnom Balkanu.*

*Napomena Evropske komisije detaljno obrazlaže potrebu uspostavljanja i održavanja Jedinstvene liste sektorskih infrastrukturnih projekata, kojom će se unaprijediti identifikacija, priprema i odabir infrastrukturnih projekata posebno u oblasti energetike, transporta, životne sredine i socijalnog sektora. Ove jedinstvene liste sektorskih infrastrukturnih projekata (SSPP) je potrebno spojiti u cilju dobijanja Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata (SPP) za cijelu zemlju. Važan dio ovog procesa će biti prioritizacija projekata koji u okviru svih infrastrukturnih sektora; ovaj zadatak će se uspješno obaviti u okviru Državnog odbora za investicije (NIC) u skladu sa dogovorenom i usvojenom metodologijom za stratešku relevantnost.*

## **Pristup prioritizaciji**

Ovaj pristup je zajednički za sve zemlje. On podrazumijeva osnivanje nove ili korištenje postojeće Sektorske radne grupe (SRG). Međutim, pojedine zemlje će možda imati potrebu da uspostave posebna radna tijela koja će obavljati ulogu SRG u procesu priorititizacije. Radi lakšeg snalaženja, u dokumentu će se koristiti termin SRG. Pristup se zasniva na sljedećim obaveznim zahtjevima EU:

1. **Vlasništvo**: pokazuje se kroz uključivanje / potpisivanje projekata od strane Ministarstva financija (MF) ili predsjednika vlada (Savjeta ministara BiH).
2. **Transparentnost**: Da se demonstrira struktuirano upravljanje projektima kroz Jedinstvenu listu projekata; demonstrirati uključenost svih ključnih aktera;
3. **Prioritizacija**: projekata i razlikovanje zrelih projekata od manje zrelih u cilju formiranja Jedinstvene liste prioritetnih projekata spremnih za dostavljanje (sa utvrđenim vlasništvom) Državnom odboru za investicije

(NIC)

1. **Strukturirano uključivanje EU/MFI**: kada je najbolji trenutak za obezbjeđivanje informacija, diskusije, koordinacije sa EU I MFI; na nivou nadležnog Ministarstva (Line Ministry) kada su projekti prioritizirani i dovoljno zreli za implementaciju i na nivou Državnog odbora za investicije, kada se u principu i donosi konačna odluka.

Naglašeno je da je osim novih projekata i projektnih ideja, **postojeći projekti**, odnosno projekti u pripremi ili u fazi implementacije, **treba da budu uključeni u procjenu**.

## **Tabela za procjenu projekta za Sektorsku radnu grupu za životnu sredinu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **korisnik:**  |  | **Datum:**  |  |
| **Sektor:**  | **Životna sredina**  |  |
| **Pod-sektor**  |   |  |
| **Nadležno ministarstvo:**  |   |  |
| **Predloženi infrastrukturni projekat:**  |  |  |

# Matrica za procjenu projekata za sektor životne sredine

**Kriteriji prihvatljivosti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj**  | **kriterije prihvatljivosti**  | **da**  | **ne**  | **Komentari**  |
| **e1**  | Da li je projekt u skladu sa važećim politikama i strategijama EU?  |  |  |   |
| **e2**  | Da li projekt doprinosi ključnim razvojnim ciljevma zemlje?  |  |  |   |
| **e3**  | Da li je projekat pokriven relevantnom sektorskom strategijom, sektorskim akcionim planom ili sektorskim master planom?  |  |  |   |
| **Zaključak: Da li projekt ispunjava kriterije prihvatljivosti?**  |  |  |   |
| **AKO NIJE PRIHVATLJIV, DALJA PROCJENA NIJE POTREBNA!**  |  |  |

**Kriteriji za stratešku relevantnost**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.**  | **Kriteriji za određivanje prioriteta u vezi strateške relevantnosti**  | **Bodovi (1-5)**  | **Smjernice za bodovanje**  | **Vrijednost (Multiplikator)**  | **Konačna ocjena** **(\* X)**  |
| **S1**  | Životna sredina ima direktnu korist od projekta  |  | Veliki = 5 Srednji = 4 Mali = 3 Veoma mali = 2 Nema = 1  |  *[3]*  |   |
| **S2**  | Projekat doprinosi smanjenju štetnih emisija (Npr. buke, efekti smanjene potrošnje energije, itd)  |  | Značajni efekti = 5 Pozitivni efekti = 4 Srednji efekti = 3 Minimalni efekti = 2 Ne (ukoliko postoji povećanje emisija) = 1  |  *[3]*  |   |
| **S3**  | Broj ljudi koji će imati koristi od realizacije projekta.  |  | Veliki = 5 Srednji = 4 Mali = 3 Veoma mali = 2 Nema = 1  |  *[2]*  |   |
| **S4**  | Projekat doprinosi smanjenju zagađenja u širem području oko svoje lokacije  |  | Značajno veliko područje = 5 Područje srednje veličine = 3 Nema efekata dalje od lokacije = 1  |  *[5]*  |   |
| **S5**  | Projekat zahtijeva velika ulaganja  |  | Vrlo velika = 5 Velika = 4 Srednja = 3 Mala = 2Veoma mala = 1  |  *[2]*  |   |
| **S6**  | Projekat će biti priuštiv/povoljan u operativnoj fazi  |  | Pristupačnost je: Velika = 5 Srednja = 4 Mala = 3 Veoma mala = 2 Ne postoji = 1  |  *[4]*  |   |
| **S7**  | Rizicima koji su povezani sa projektom se može upravljati  |  | Novi objekti = 5 Projekat proširenja = 4 Projekat izmještavanja = 3 Projekat nadogradnje = 2  |  *[2]*  |   |
| **S8**  | Projekt je pripremljen u partnerstvu organizacija i institucija  |  | Više od 4 partnera = 5 Između 2 i 3 partnera = 3 Bez partnera = 1  |  *[2]*  |   |
| **S9**  | Korisnik ima potrebne kapacitete za uspješno vođenje procesa pripreme i implementacije projekta  |  | Dobar kapacitet = 5 Srednji kapaciteta = 3 Nema kapaciteta = 1  | *[2]*  |   |
| **S10**  | Projekat u PIMIS bazi/Programu javnih investicija (PJI) BiH, entiteta ili kantona[[1]](#footnote-1)  |  | Uvršten u PJI=5 Uvršten u PIMIS=3  | *[2]*  |   |
| **Konačni rezultat za projekat:**  |  |  |  |

**Smjernice za bodovanje**

## S1: Životna sredina ima direktnu korist od projekta

* **Komentar:** osnovna mjera za kriterij je vrsta investicije.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta ulaganja**  | **Bodovi**  |
| Projekti izgradnje Sistema snabdijevanja vodom  | *1*  |
| Projekti sanacije I rekonstrukcije vodovodnih Sistema u svrhu smanjenja gubitaka  | *3*  |
| Sistem za sakupljanje otpada, uključujući i transfer stanica  | *2*  |
| Mehanička postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (WWTP)  | *2*  |
| Biološki WWTP  | *~~4~~*  |
| Unaprijeđeni WWTP  | *5*  |
| Kanalizacija | *3*  |
| Kanalizacija koja se priključuje na postojeći WWTP  | *4*  |
| Kanalizacioni sistem zajedno sa prečišćavanjem (WWTP)  | *5*  |
| Izgradnja sanitarne deponije  | *4*  |
| Prikupljanje, prenošenje i odlaganje opasnog otpada  | *4*  |
| Prerađivački kapaciteti za sortiranje i recikliranje otpada  | *5*  |
| Postrojenja za preradu otpada  | *4*  |
| Integrisani sistem upravljanja otpadom  | *5*  |
| Zatvaranje odlagališta (neusklađenih odlagališta)  | *5*  |
| Projekti za smanjenje zagađenja vazduha  | *5*  |
| Prikupljanje, prenošenje i odlaganje opasnog otpada. Sanacije žarišta. Postrojenja za spaljivanje opasnog otpada, obnavljanje energije  | *5*  |
| Projekat pruža zaštitu od poplava  | *5*  |
| Projekat ima uticaj na zaštitu prirode  | *5*  |
| Projekat ima uticaj na ublažavanje klimatskih promjena i adaptaciju  | *5*  |
| Projekt predviđa smanjenje rizika od prirodnih nepogoda (šumski požari, zemljotresi, poplave, klizišta i druge prirodne katastrofe)  | *5*  |

## S2: Projekat doprinosi smanjenju štetnih emisija

* **Komentar:** Ekološka infrastrukturaobično donosi korist za životnu sredinu, ali u velikom broju slučajeva i štetne efekte. Štetne posljedice mogu biti posljedica izgradnje i / ili rada projekta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta ulaganja**  | **Bodovi**  |
| Sanitarne deponije, spalionica  | *1*  |
| Postrojenja za preradu opasnog otpada  | *2*  |
| Sistemi za prikupljanje otpada, uključujući i transfer stanice  | *3*  |
| Recikliranje otpada, kompostiranje i bioplinska postrojenja  | *4*  |
| Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda | *5*  |
| Integrisan sistem upravljanja otpadom  | *5*  |
| Mreže voda i otpadnih voda  | *3*  |
| Mreže voda I otpadnih voda koje se priključuju na UWWTP  | *5*  |
| Projekti za smanjenje zagađenja vazduha  | *5*  |
| Projekti monitoringa zraka  | *5*  |
| Projekti iz oblasti šumarstva  | *2*  |
| Infrastruktura za zaštitu od poplava  | *4*  |
| Infrastruktura koja utiče na zaštitu prirode  | *5*  |
| Investicije u infrastrukturu kojima se smanjuje rizik od prirodnih nepogoda (šumski požari, zemljotresi, poplave, klizišta I druge prirodne katastrofe  | *5*  |

## S3: Broj ljudi koji će imati koristi od realizacije projekta

* **Komentar:** Konkretno za projekte u oblasti prečišćavanja otpadnih voda, broj stanovnika nije uvijek jednak broju ljudi koji će imati korist od projekta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Broj ljudi koji će imati koristi[[2]](#footnote-2)**  | **Bodovi**  |
| *<10.000*  | *1*  |
| *10.001 - 50.000*  | *2*  |
| *50,001 - 100,000*  | *3*  |
| *100.001 - 150.000*  | *4*  |
| *> 150.001*  | *5*  |

## S4: Projekat doprinosi smanjenju zagađenja u širem području oko svoje lokacije

* **Komentar :** Projekti zaštite životne sredine u cjelini dobijaju na uticaju ukoliko se infastruktura koristi za što je moguće šire područje.
* **Napomena:**

 Projekat utiče na više od tri opštine = 5; Projekat utiče na dvije ili tri općine = 3; Projekat utiče samo na jednu opštinu = 1.

## S5: Projekt zahtijeva velika ulaganja

* **Komentar:** Kapitalni troškovi uključuju troškove izgradnje kao i zemljište i troškove pripreme, dizajn, nadzor,

itd

|  |  |
| --- | --- |
| **Troškovi ulaganja (€)**  | **Bodovi**  |
| *> 20,000,001*  | *5*  |
| *12,000,001 – 20,000,000*  | *4*  |
|  *6,000,001 - 12,000,000*  | *3*  |
|  *1,000,001 - 6.000,000*  | *2*  |
| *520.000,00 - 1,000,000*  | *1*  |

## S6: Projekat će biti priuštiv/povoljan u operativnoj fazi

* **Komentar:** Da li su troškovi povoljni određuje se u zavisnosti od prihoda stanovništva koje ima korist od investicije.

|  |
| --- |
| **Troškovi ulaganja po glavi stanovnika (€)** |
| *0-200*  |
| *201-350*  |
| *351-600*  |
| *601 - 1000*  |
| *> 1000*  |
| *Projekti koji se nemaju za posljedicu uvođenje dodatnih naknada za stanovništvo će biti ocijenjeni sa 3*  |

## S7: Rizicima povezanim sa projektom je moguće upravljati

* **Komentar:** Ovaj kriterij se odnosi na pristup implementaciji. Nove investicije nose uvijek manji rizik jer koriste nove tehnologije i izgradnja je uvijek pouzdanija za nove objekte. Međutim, nadogradnja i / ili proširenje postojećih instalacija je mnogo komplikovanije, a time i rizik je veći, čak iako niži kapitalni troškovi izgledaju kao prednost.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta projekta**  | **Bodovi**  |
| *Novi objekti*  | *5*  |
| *Projekat proširenja*  | *4*  |
| *Projekat izmještavanja*  | *3*  |
| *Projekat nadogradnje*  | *2*  |

## S8: Projekt je pripremljen u partnerstvu organizacija i institucija

* **Komentar:** Partnerstva se generalno smatraju jakim i pokretačima razvoja. Što je šire partnerstvo, to je veći konsenzus o realizaciji projekta, jačanje šanse za održivost.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vlasnik projekta** *Ocjena [treba da odredi SRG]* | **Bodovi**  |
| *> 4 partnera*  | *5*  |
| *Od 2 -3 partnera*  | *3*  |
| *Bez partnera*  | *1*  |

## S9: Korisnik ima potrebne kapacitete za uspješno vođenje procesa pripreme i realizacije projekta

* **Komentar:** Kapacitet vlasnika projekta je od presudnog značaja za uspješnu implementaciju (a kasnije i vrlo važno za uspješan rad). Mogućnost pristupa finansijskim i tehničkim izvorima je preduslov za uspješnu realizaciju projekata.

|  |  |
| --- | --- |
| **dosadašnja iskustva**  | **bodov**  |
| *Uspješno implementiran više od jednog projekta slične veličine*  | *5*  |
| *Uspješno implentiran jedan projekat slične veličine*  | *3*  |
| *Nema iskustva sa projektima slične veličine*  | *1*  |

*[[3]](#footnote-3)*

## S10 Projekat u PIMIS bazi/Programu javnih investicija (PJI) BiH, entiteta ili kantona

* **Komentar:** Ukoliko je projekat uvršten u PJI ili PIMIS, navesti u PIF-u šifru/broj projekta u cilju lakše identifikacije

**Podsektori životne sredine**

* otpad
* otpadne vode
* voda
* zaštita od poplava
* zagađenost vazduha
* zaštita prirode
* civilna zaštita (zaštita od šumskih požara, zemljotresa, poplava i drugih prirodnih katastrofa)

1. U narednoj fazi revizije kriterija za stratešku relevantnost i SSPP razmotriti kao eliminatoran kriterij [↑](#footnote-ref-1)
2. U narednoj fazi revizije kriterija i SSPP, razmotriti korigovanje broja stanovnika u skladu sa okolnostima u zemlji [↑](#footnote-ref-2)
3. U narednoj fazi revizije kriterija I SSPP, razmotriti mogućnost dodavanja novog kriterija: Kreditno-finansijski okvir za realizaciju projekta [↑](#footnote-ref-3)